ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

К СОГЛАШЕНИЮ № 95/37

о предоставлении муниципальному образованию Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения,
 в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз 
«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований  Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

Санкт-Петербург                                                                       « 13 » августа  2018 г.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый 
в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Бурак Лиры Викторовны, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года № 9, с одной стороны, и администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации Кращенко Вячеслава Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года № 214 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», на основании решения комиссии по отбору поселений для предоставления субсидий на реализацию проектов местных инициатив граждан (далее - Комиссия), сформированной в соответствии с распоряжением Комитета 
от «20» ноября  2017  года №93, оформленным протоколом заседания Комиссии от «17» ноября 2017 года №80, а также на основании областного закона от 21 декабря 2017 г. № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» заключили настоящее дополнительное  соглашение  о нижеследующем:

1.Внести в Соглашение № 95/37 о предоставлении муниципальному образованию Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения,
 в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз 
«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований  Ленинградской области иных форм местного самоуправления» следующие изменения:

  - Приложение   № 1 к   Соглашению   изложить  в  новой  редакции   согласно

Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2 Приложение № 2 к Соглашению План мероприятий («Дорожная карта» администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности  использования субсидии) изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению.

4. Все Приложения к настоящему дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью.

Реквизиты и подписи Сторон

| Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Место нахождения: 191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 Тел. (812) 611-43-91 Банковские реквизиты: ИНН 7842508133 КПП 784201001 л/с 02383990001 в УФК по Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, Комитет по МСУ, ММО ЛО), р/с № 40201810300000001022 БИК 044106001 ОКТМО 41000000 Код расхода: 990 1403 6630374660 521 251, Код цели - 1077 | Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Место нахождения: 187442 Ленинградская область Волховский р-н , д.Усадище, д.127 Банковские реквизиты: ИНН 4718002851 л/с 04453000870 р/с 40101810200000010022 БИК 044106001 КПП 470201001 ОКТМО 41609465 Код администратора дохода: 871 (20229999100000151) Наименование администратора дохода: УФК по Ленинградской области ( Администрация Усадищенского сельского поселения) |
| --- | --- |
| Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области ______________ (Бурак Л.В.) «____» _________________ 2018 года М.П. | Глава администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ________________ ( Кращенко В.В. ) «___» ______________ 2018 года М.П. |

## Приложение № 1

к доп. Соглашению №___

от «___» _________ 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Значение показателя результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по дер. Зеленец | пог.м | 585 |
| 2 | Ремонт уличного освещения с установкой узла учета в д.Зеленец. | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт грунтовой дороги к колодцу в д.Зеленец у дома № 13. | пог.м | 60 |
| 4 | Ремонт колодца в д.Зеленец у дома № 13. | шт. | 1 |
| 5 | Устройство пожарного водоема в д.Зеленец | шт. | 1 |

## Приложение № 2

к доп. соглашению № ____

от «___» _______ 2018 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

по достижению целевых показателей результативности

использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы» |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по дер. Зеленец | 4 квартал 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение дороги в нормативное состояние по дер. Зеленец |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь-июль 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения по дер. Зеленец | 3-4 квартал 2018г. | Подрядная организация | Приведение дороги в нормативное состояние по дер. Зеленец |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 2 | Ремонт уличного освещения с установкой узла учета в д.Зеленец. | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение системы уличного освещения в нормативное состояние, обеспечение учета потребляемой электроэнергии в дер. Зеленец |
| 2.1 | Заключение договора на выполнение работ | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора |
| 2.2 | Поставка узла учета и светильников уличного освещения | октябрь 2018г. | Подрядная организация | Приобретение узла учета и светильников уличного освещения |
| 2.3 | Приемка товара и работ в порядке, установленном договором | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт приема - передачи выполненных работ |
| 3 | Ремонт дороги к колодцу в д.Зеленец у дома № 13. | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение дороги к колодцу в д.Зеленец у дома № 13 в нормативное состояние |
| 3.1 | Заключение договоров на выполнение работ | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту дороги к колодцу в д.Зеленец у дома № 13. | октябрь 2018г | Подрядная организация | Приведение дороги к колодцу в д.Зеленец у дома № 13.в нормативное состояние |
| 3.3 | Приемка выполненных работ | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 4 | Ремонт колодца в д.Зеленец у дома № 13 | октябрь 2018г. |  | Приведение колодца в д.Зеленец у дома № 13 в нормативное состояние |
| 4.1 | Заключение договора на выполнение работ | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту колодца в д.Зеленец у дома № 13. | октябрь 2018г | Подрядная организация | Приведение колодца в д.Зеленец у дома № 13 в нормативное состояние |
| 4.3 | Приемка выполненных работ | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 5 | Устройство пожарного водоема в д.Зеленец | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение населенного пункта д. Зеленец источником наружного противопожарного водоснабжения |
| 5.1 | Заключение договора на выполнение работ | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора |
| 5.2 | Выполнение работ по устройству пожарного водоема в д.Зеленец | октябрь 2018г | Подрядная организация | Устройство пожарного водоема в д.Зеленец |
| 5.3 | Приемка выполненных работ | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В соответствии с реализацией мероприятий по программе 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Полное выполнение мероприятий запланированных на 2018 год |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки- передачи |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградской области |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |

Глава администрации поселения                         ____________/В.В. Кращенко/