АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Усадищенское  сельское поселение

Волховского муниципального   района

Ленинградской области

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2013  года                                                                                  №  22

д. Усадище

Волховского  района   Ленинградской   области

О начале разработки  схем теплоснабжения

муниципального образования

Усадищенское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003года № 131-Фз « О общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от22.02. №154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, руководствуясь Уставом МО Усадищенского сельского поселения

постановляю:

1. Приступить к  разработке схемы теплоснабжения  и утвердить график  разработки согласно приложения 1.

2. Назначить специалиста 1 категории сектора по работе с населением Волкову Т.В. ответственным за разработку схемы теплоснабжения МО УСадищенское сельское поселение.

3. Специалисту Волковой Т.В. обеспечить выполнение мероприятий разработки схемы теплоснабжения по утвержденному графику.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Усадищенского сельского поселения                                      Кращенко В.В.

Волкова Т.В.

34-434

Приложение 1

Утверждено

Постановлением главы администрации

МО Усадищенское  сельское поселение

от «28» марта 2013 года № 22

График

Разработки схем теплоснабжения

| 1 | Принятие постановления администрации о начале разработке схем теплоснабжения | до 20 марта 2013 года |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подготовка и размещение уведомления о начале разработке схемы теплоснабжения МО Усадищенское СП | в течении 7 календарных дней с даты принятия постановления |
| 3 | сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения МО Усадищенское СП | в течении 14 календарных дней с даты получения запроса разработчика |
| 4 | разработка проекта схемы теплоснабжения | 01.05.2013 |
| 5 | размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципального образования | в течении 15 календарных дней с даты поступления на рассмотрение |
| 6 | опубликование информации в газете « Волховские Огни» о размещении на сайте муниципального образования проекта схемы теплоснабжения, адрес , по которому будет осуществляться сбор предложений и замечаний и установленный срок | после размещения проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте; не менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения; |
| 7 | принятие постановления главы администрации об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения | 01.07.2013г. |