п

ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении  значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Усадищеское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3 –оз « О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2018 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей)из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Замена асфальтобетонного покрытия на площади напротив № 33 дер. Усадище | 620000,00 | 35000,00 | 4000,00 | 620000,00 | 35000,00 | 4000,00 | 620000,00 | 35000,00 | 4000,00 | 0 | ООО « Дормастер» | № 0145300026018000007 – 0209128-01 от 20.08. 2018г | Замена асфальтобетонного покрытия на площади напротив №33 дер. Усадище | 659000,00 | 659000,00 | № 1 От 17. 09. 2018г. | 100% |
| Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 дер. Усадище | 444000,00 | 25000,00 | 1000,00 | 444000,00 | 25000,00 | 1000,00 | 444000,00 | 25000,00 | 1000,00 | 0 | ООО « Детский дворик» | № 0145300026018000006 – 0209128-01 от 20.08. 2018г | Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 дер. Усадище | 470000,00 | 470000,00 | № 1 от 18. 09. 2018г. | 100% |
| Итого | 1064000,00 | 60000,00 | 5000,00 | 1064000,00 | 60000,00 | 5000,00 | 1064000,00 | 60000,00 | 5000,00 | 0 |  |  |  | 1129000,00 | 1129000,00 |  | 100% |

| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |
| --- |
| Глава администрации поселения __________ Кращенко В.В. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ___________ Кондратьева Н.С. (подпись) (фамилия, инициалы) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ | Бурак Л.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |  |
| Исполнитель Щелокова М.Г.. (8-813-63 )34-318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к годовому отчету муниципального образования Усадищенское  сельское поселение

за 2018 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением ( доп.Соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол- во реализованных проектов | шт | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Замена асфальтобетонного покрытия на площади напротив № 33 дер. Усадище | м2 | 616 | 616 м |
| 2 | Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 дер. Усадище | шт. | 8 | 8 |