**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом) | | | Исполнено за последний квартал 2018 года | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения дер.Зеленец | 585 пог.м | 585 пог.м | 1513998,10 | 1408018,00 | 105980,10 | 1513998,10 | 1408018,00 | 105980,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт уличного освещения с установкой узла учета в д.Зеленец | 1 шт. | 1 шт. | 99000,00 | 92093,02 | 6906,98 | 99000,00 | 92093,02 | 6906,98 | 99000,00 | 92093,02 | 6906,98 | 0 |
| Ремонт дороги к колодцу в д.Зеленецу дома № 13 | 60 пог.м | 60 пог.м | 175771,75 | 163508,60 | 12263,15 | 175771,75 | 163508,60 | 12263,15 | 175771,75 | 163508,60 | 12263,15 | 0 |
| Ремонт колодца в д. Зеленец у дома № 13 | 1 шт. | 1 шт. | 40404,97 | 37586,02 | 2818,95 | 40404,97 | 37586,02 | 2818,95 | 40404,97 | 37586,02 | 2818,95 | 0 |
| Устройство пожарного водоема в д.Зеленец | 1 шт. | 1 шт. | 99824,84 | 92894,36 | 6930,48 | 99336,90 | 92406,42 | 6930,48 | 99336,90 | 92406,42 | 6930,48 | 487,94 |
| Итого |  |  | 1928999.66 | 1794100,00 | 134899.66 | 1928511.72 | 1793612,06 | 134899.66 | 414513,62 | 385594,06 | 28919,56 | 487,94 |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кращенко В.В.  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондратьева Н.С.  (подпись) (фамилия, инициалы)    Исполнитель: Щелокова М.Г.  (8-813-63)34-318 (фамилия, инициалы)  (номер телефона) |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на « 01» января 20 19 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО Усадищенское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы» | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по дер. Зеленец | 4 квартал 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Дорога по д.Зеленец приведена в нормативное состояние |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь-июль 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Аукцион объявлен  Заключение муниципального контракта |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения по дер. Зеленец | 3-4 квартал 2018г. | Подрядная организация | Работы выполнены |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Работы приняты по акту 06.08.2018г. |
| 2 | Ремонт уличного освещения с установкой узла учета в д.Зеленец. | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Система уличного освещения приведена в нормативное состояние , обеспечен учет потребляемой энергии |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение договора на выполнение работ | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключен договор № 2562 от 26.10.2018г. |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонту уличного освещения с установкой узла учета д.Зеленец | октябрь 2018г. | Подрядная организация | Работы выполнены |
| 2.3 | Приемка товара и работ в порядке, установленном договором | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Работы приняты по акту № 251 от 07.11.2018г. |
| 3 | Ремонт дороги к колодцу в д.Зеленец у дома № 13. | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Дорога к колодцу в д.Зеленец у дома № 13 приведена в нормативное состояние |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение договора на выполнение работ | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключен договор № 03/09-18 от 26.10.2018г. |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту дороги к колодцу в д. Зеленец у дома № 13. | октябрь 2018г | Подрядная организация | Работы выполнены |
| 3.3 | Приемка выполненных работ, в порядке установленном договором | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Работы приняты по акту №67№ 68  от 06.11.2018г. |
| 4 | Ремонт колодца в д. Зеленец у дома № 13 | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Колодец в д.Зеленец у дома № 13 приведен в нормативное состояние |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение договора на выполнение работ | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключен договор № 02/09-18 от 26.10.2018г. |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту колодца в д.Зеленец у дома № 13. | октябрь 2018г | Подрядная организация | Работы выполнены |
| 4.3 | Приемка выполненных работ, в порядке установленном договором | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Работы приняты по акту №73№ 74 от 06.11.2018г. |
| 5 | Устройство пожарного водоема в д.Зеленец | октябрь 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Населенный пункт д. Зеленец обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение договора на выполнение работ | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключен договор № 01/09-18 от 26.10.2018г. |
| 5.2 | Выполнение работ по устройству пожарного водоема в д.Зеленец | октябрь 2018г | Подрядная организация | Работы выполнены |
| 5.3 | Приемка выполненных работ, в порядке установленном договором | октябрь 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Работы приняты по акту №70 №71 от 06.11.2018г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |
|  | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В соответствии с реализацией мероприятий по программе 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Полное выполнение мероприятий запланированных на 2018 год |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписаны Акты приемки передачи  06.08.2018г.  06.11.2018г.  Оплата произведена. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Составлен отчет на 01.01.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Корректировка не требуется |

Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Кращенко/

М.П.