Ежеквартальный отчет

Администрации Усадищенского сельского поселения  Волховского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января  2018 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.» |
| 1. | Ремонт автодороги местного значения п.ст. Мыслино протяженностью 810м от дома №12 до дома №5а |  | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение дороги в нормативное состояние по п.ст.Мыслино протяженностью 810м | Работы выполнены по ремонту автодороги местного значения п.ст. Мыслино протяженностью 810м от дома №12 до дома №5а |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май-июнь 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Аукцион объявлен 17.07.2017г. Муниципальный контракт заключен 14.08.2017г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автодороги местного значения п.ст. Мыслино протяженностью 810м от дома №12 до дома №5а | 3-4 квартал | Подрядная организация | Приведение дороги в нормативное состояние по п.ст.Мыслино протяженностью 810м | Работы выполнены. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, староста п.ст. Мыслино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком. | Работы приняты по акту 11.09.2017г. |
| 2. | Ремонт подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино |  | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино в нормативное состояние. | Работы выполнены по ремонту подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино. Договор №02-09/2017 от 28.09.2017г. |
| 2.1 | Приобретение песка строительного и приобретение отсева гранитного фракции 0-5мм | сентябрь-октябрь 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приобретение песка строительного и приобретение отсева гранитного. | Приобретен песок строительный и приобретен отсев гранитный. Договор №04-09/2017 от 28.09.2017г. |
| 2.2 | Приобретение щебня гранитного фракции 40-70мм | сентябрь-октябрь 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приобретение щебня гранитного. | Приобретен щебень гранитный. Договор №03-09/2017 от 28.09.2017г. |
| 2.3 | Заключение договоров на выполнение работ | сентябрь-октябрь 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договоров. | Договора подписаны. |
| 2.4 | Выполнение работ по ремонту подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино | сентябрь-октябрь 2017г. | Подрядная организация | Приведение подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино в нормативное состояние. | Работы выполнены по ремонту подъездной дороги и придомовой территории у МКД №1 п.ст. Мыслино. |
| 2.5 | Приемка выполненных работ | октябрь 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы приняты по акту №1 от 29.09.2017г. |
| 23 | Приобретение светильников уличного освещения | декабрь 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приобретение светильников уличного освещения | Светильники уличного освещения приобретены. |
| 3.1 | Заключение муниципального контракта (договора) | декабрь 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Договор заключен №2395 от 15.12.2017г. |
| 3.2 | Поставка светильников уличного освещения | декабрь 2017г. | Подрядная организация | Приобретение светильников уличного освещения | Светильники уличного освещения приобретены. |
| 3.3 | Приемка товара в порядке, установленном договором | декабрь 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание товарно-транспортной накладной | Товарно-транспортная накладная подписана №235 от 15.12.2017г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В соответствии с реализацией мероприятий по программе 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение дороги в нормативное состояние | Постоянно проводится мониторинг реализации муниципальной программы. |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Согласно условиям контракта, но непозднее декабря 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Полное выполнение мероприятий запланированных в 2017г. | После выполнения работ будет подписан акта-приемки передачи. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Составлен квартальный отчет по освоению объемов в соответствии с соглашением на 31.12.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Была произведена корректировка. |

Глава администрации

МО Усадищенское сельское поселение             ___________ /_В.В. Кращенко/

МП