Ежеквартальный отчет

Администрации Усадищенского сельского поселения  Волховского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Усадищенское сельское поселение на 2017-2019гг.» |
| 1. | Ремонт автодороги местного значения п.ст. Мыслино протяженностью 810м от дома №12 до дома №5а |  | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение дороги в нормативное состояние по п.ст.Мыслино протяженностью 810м | Подготовка конкурсной документации, ведется подготовка сметы. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май-июнь 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Закупки по данному объекту внесены в план закупок. В настоящее время вносятся изменения в план-график для объявления закупок. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автодороги местного значения п.ст. Мыслино протяженностью 810м | 3-4 квартал | Подрядная организация | Приведение дороги в нормативное состояние по п.ст.Мыслино протяженностью 810м | Выполнение работ будут проводиться после заключения муниципального контракта. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, староста п.ст. Мыслино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Будет подписан акта-приемки передачи. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В соответствии с реализацией мероприятий по программе 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение дороги в нормативное состояние | Постоянно проводится мониторинг реализации муниципальной программы. |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Согласно условиям контракта, но непозднее декабря 2017г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Полное выполнение мероприятий запланированных в 2017г. | После выполнения работ будет подписан акта-приемки передачи. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Составлен квартальный отчет по освоению объемов в соответствии с соглашением на 01.07.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка будет произведена по итогам проведения конкурсных процедур. |

Глава администрации

МО Усадищенское сельское поселение              ___________ /_В.В.Кращенко_/

МП